CÔNG TY DEMO SME

Dự án: Hệ thống báo cáo KPI

Từ điển chỉ số KPI và cách tính trên ECAP

Mã tài liệu DSME-KPI-TD-01  ·  Phiên bản 1.0  ·  26/10/2026

| Tên tài liệu | Từ điển chỉ số KPI và cách tính trên ECAP |
| --- | --- |
| Dự án | Hệ thống báo cáo KPI |
| Mã tài liệu | DSME-KPI-TD-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày ban hành | 26/10/2026 |
| Đơn vị biên soạn | Phòng Nhân sự |
| Đối tượng sử dụng | Ban giám đốc, trưởng phòng và quản lý dự án |
| Mức độ bảo mật | Nội bộ — chỉ lưu hành trong Công ty Demo SME |

Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Đơn vị thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/10/2026 | Phòng Nhân sự | Ban hành lần đầu. |

Tóm tắt

Từ điển thống nhất cách hiểu các chỉ số mà ECAP hiển thị trên Trang chủ › Tổng quan và trang Báo cáo & Phân tích: định nghĩa, công thức, nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật, phạm vi lọc và ngưỡng cảnh báo đề xuất cho Công ty Demo SME. Công thức được đối chiếu với mã nguồn Analytics Service, ML Service và giao diện web tại ngày 26/10/2026; các ngưỡng cảnh báo là quy ước nội bộ, ghi rõ là số liệu minh hoạ.

Từ điển dùng làm căn cứ cho Bảng KPI mẫu theo phòng ban và Báo cáo KPI quý của dự án Hệ thống báo cáo KPI.

Mục lục

1. Giới thiệu	3

1.1. Mục đích và cách đọc	3

1.2. Màn hình hiển thị và quyền xem	3

2. Nguồn dữ liệu và cơ chế cập nhật	3

2.1. Luồng dữ liệu	3

2.2. Bảng dữ liệu phân tích	3

2.3. Khoảng thời gian, bộ nhớ đệm và tần suất	4

3. Nhóm chỉ số công việc và dự án	4

4. Nhóm chỉ số người dùng và tài liệu	6

5. Nhóm chỉ số kinh doanh	6

6. Chỉ số theo phòng ban và phân tích nâng cao	7

6.1. Quy tắc lọc theo phòng ban	7

6.2. Phân tích nâng cao	8

7. Ngưỡng cảnh báo tổng hợp	9

8. Sử dụng KPI trong điều hành	9

9. Lưu ý về dữ liệu hiển thị	9

Phụ lục A. Bảng tra cứu nhanh	10

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích và cách đọc

Mỗi chỉ số trong từ điển có một mã (KPI-xx), tên hiển thị đúng như trên giao diện và bảng mô tả gồm: định nghĩa, công thức, nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật, phạm vi lọc, ngưỡng cảnh báo đề xuất và lưu ý khi diễn giải. Khi số liệu trên các báo cáo khác nhau, người đọc dùng từ điển này để xác định chỉ số được tính theo định nghĩa nào.

1.2. Màn hình hiển thị và quyền xem

| Màn hình | Nội dung chính | Ai xem được |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ › Tổng quan (Dashboard) | Thẻ KPI, xu hướng hoàn thành công việc, phân bố trạng thái, hoạt động gần đây | Mọi vai trò. Nhân viên thấy bản cá nhân “Tổng quan Công việc của bạn” (Việc đang làm, Việc quá hạn) |
| Báo cáo & Phân tích | Thẻ KPI vận hành, tiến độ dự án, hoạt động tài liệu, bán hàng, Trợ lý phân tích nội bộ, Phát hiện bất thường | Quản trị viên tổ chức (toàn tổ chức, lọc được từng phòng ban) và Quản lý (từ 26/10/2026 chỉ số liệu phòng ban mình, giao diện ghi “Số liệu trong phạm vi phòng ban của bạn”) — quyền analytics:view |
| Khối Phát hiện bất thường | Nhân viên có chỉ số lệch hẳn so với đội nhóm | Quản trị viên tổ chức (toàn tổ chức) và Quản lý (phòng ban mình phụ trách) — quyền ml:view |

2. Nguồn dữ liệu và cơ chế cập nhật

2.1. Luồng dữ liệu

Mọi thao tác nghiệp vụ (tạo công việc, đổi trạng thái, tải tài liệu, ghi nhận giao dịch…) được service nghiệp vụ ghi vào bảng outbox trong cùng giao dịch CSDL, phát lên Kafka, rồi Analytics Service tiêu thụ và ghi vào TimescaleDB theo nguyên tắc idempotent (mỗi eventId chỉ ghi một lần). Dashboard nhận cập nhật qua WebSocket nên không cần tải lại trang.

| Chế độ phát sự kiện | Độ trễ đo được tới Analytics (25/10/2026) |
| --- | --- |
| Quét outbox định kỳ (mặc định) | Khoảng 2,0 giây |
| CDC bằng Debezium (profile cdc, tuỳ chọn) | 0,40–0,62 giây |

2.2. Bảng dữ liệu phân tích

| Bảng | Loại | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| fact_task_events | Hypertable | Sự kiện công việc/dự án: tạo, giao việc (assignee_id), đổi trạng thái, xoá; hạn hoàn thành lúc tạo (due_date) |
| fact_document_events | Hypertable | Sự kiện tài liệu: tải lên, chia sẻ |
| fact_user_activity | Hypertable | Mọi sự kiện kèm người thực hiện (actor_id) và nội dung gốc |
| fact_product_sales | Hypertable | Giao dịch mua hàng: sản phẩm, danh mục, số lượng, đơn giá tại thời điểm mua |
| dim_user | Bảng chiều | Ánh xạ người dùng → phòng ban, dùng để lọc KPI theo phòng ban |
| daily_task_summary, weekly_project_progress | Continuous aggregate | Tổng hợp công việc theo ngày/tuần cho biểu đồ xu hướng |
| daily_document_activity, daily_product_sales_summary | Continuous aggregate | Tổng hợp tài liệu và bán hàng theo ngày (múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh) |

2.3. Khoảng thời gian, bộ nhớ đệm và tần suất

- Bộ chọn khoảng thời gian trên trang Báo cáo & Phân tích: 7 ngày, 30 ngày (mặc định), quý (3 tháng gần nhất). Một số biểu đồ chỉ hỗ trợ 7 và 30 ngày (ghi rõ ở từng chỉ số).

- Chỉ số tổng hợp (/analytics/summary) được lưu đệm 8 giây; nhận xét của Trợ lý phân tích nội bộ lưu đệm 30 phút.

- Các continuous aggregate được TimescaleDB làm mới tự động mỗi giờ.

- Ngày được tính theo giờ Việt Nam (GMT+7).

3. Nhóm chỉ số công việc và dự án

Các chỉ số KPI-01 đến KPI-03 dùng chung một nhóm công việc gốc: các công việc được tạo trong khoảng thời gian đã chọn, loại trừ công việc đã bị xoá và công việc thuộc dự án đã bị xoá. Nhờ dùng chung nhóm gốc, tỷ lệ hoàn thành không bao giờ vượt 100%.

KPI-01 — Tổng công việc

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Số công việc trong nhóm công việc gốc của khoảng thời gian. |
| Công thức | COUNT(DISTINCT task_id) với sự kiện task.created trong khoảng, trừ công việc/dự án đã xoá. |
| Nguồn dữ liệu | fact_task_events; trên Dashboard tính trực tiếp từ danh sách công việc của Project-Task Service (dự phòng bằng /analytics/summary). |
| Cập nhật / lọc | Gần thời gian thực; lọc được theo phòng ban. |

KPI-02 — Công việc hoàn thành

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Số công việc trong nhóm gốc có trạng thái hiện tại là Hoàn thành (DONE). |
| Công thức | Đếm công việc trong nhóm gốc có trạng thái mới nhất (latest_status) = DONE; trạng thái mới nhất không giới hạn theo khoảng thời gian. |
| Nguồn dữ liệu | fact_task_events (sự kiện task.status_changed). |
| Lưu ý | Công việc mở lại (Hoàn thành → Đang làm) sẽ không còn được tính là hoàn thành. |

KPI-03 — Tỷ lệ hoàn thành công việc

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Phần trăm công việc đã hoàn thành trong nhóm gốc. |
| Công thức | round(KPI-02 / KPI-01 × 100); bằng 0 khi KPI-01 = 0. |
| Hiển thị | Dashboard: “Tỷ lệ hoàn thành”, “Tỷ lệ hoàn thành chung”; Phát hiện bất thường và Trợ lý phân tích dùng cùng định nghĩa ở cấp nhân viên/phòng ban/dự án. |
| Ngưỡng đề xuất | Đạt: ≥ 80% · Cần theo dõi: 70% đến dưới 80% · Cần xử lý ngay: < 70% (số liệu minh hoạ). |

KPI-04 — Công việc quá hạn

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Công việc chưa Hoàn thành mà hạn hoàn thành đã qua. |
| Công thức | Dashboard: đếm công việc có trạng thái khác DONE và dueDate < ngày hôm nay (GMT+7). Phễu chi tiết (KPI-16): due_date < now() và chưa DONE. |
| Nguồn dữ liệu | Dashboard: danh sách công việc hiện tại; Phễu chi tiết: fact_task_events.due_date. |
| Tỷ lệ quá hạn | Dùng trong báo cáo: Tỷ lệ công việc quá hạn = Công việc quá hạn / Tổng công việc (KPI-01) × 100. |
| Ngưỡng đề xuất | Theo tỷ lệ công việc quá hạn: Đạt: ≤ 8% · Cần theo dõi: trên 8% đến 12% · Cần xử lý ngay: > 12% (số liệu minh hoạ). |
| Lưu ý | Trong Phễu chi tiết, hạn được lấy tại thời điểm tạo công việc; nếu hạn đổi sau đó, chỉ số này có thể chưa phản ánh. |

KPI-05 — Phân bố trạng thái công việc

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Số công việc theo ba trạng thái Cần làm, Đang làm, Hoàn thành, hiển thị dạng biểu đồ tròn kèm tỷ lệ % trên tổng. |
| Nguồn dữ liệu | /analytics/task-status-breakdown; Dashboard ưu tiên tính trực tiếp từ danh sách công việc. |
| Cập nhật / lọc | Gần thời gian thực; lọc được theo phòng ban. |

KPI-06 — Xu hướng hoàn thành công việc

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Hai đường “Được tạo mới” và “Hoàn thành” theo từng ngày (7 ngày, 30 ngày) hoặc từng tuần (quý). |
| Nguồn dữ liệu | Continuous aggregate daily_task_summary (theo ngày) và weekly_project_progress (theo tuần). |
| Cập nhật / lọc | Làm mới mỗi giờ. Từ 26/10/2026 lọc được theo phòng ban: khi lọc, hệ thống đếm trực tiếp trên fact_task_events (bảng tổng hợp không giữ mã công việc) theo cùng quy tắc người được giao. |

KPI-07 — Tiến độ dự án

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Tỷ lệ hoàn thành của từng dự án; hiển thị ở biểu đồ “So sánh tiến độ dự án” và “Bảng chỉ số theo dự án” (cột Tiến độ, Hoàn thành, Tổng công việc). |
| Công thức | Với mỗi dự án: round(công việc hoàn thành / công việc tạo trong khoảng × 100), cùng quy tắc nhóm gốc như KPI-03. |
| Nguồn dữ liệu | /analytics/project-progress; tên dự án ghép từ Project-Task Service. |
| Ngưỡng đề xuất | Thấp hơn tiến độ trung bình 10–20 điểm %: Cần theo dõi; thấp hơn trên 20 điểm %: Cần xử lý ngay (số liệu minh hoạ). |

KPI-08 — Dự án đang chạy và Tiến độ trung bình

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Thẻ trên Báo cáo & Phân tích: số dự án có dữ liệu tiến độ trong khoảng và trung bình cộng tiến độ của các dự án đó. Dashboard có thẻ riêng “Dự án đang triển khai” đếm các dự án hiện có, kèm số dự án mới trong 7 ngày. |
| Công thức | Tiến độ trung bình = round(Σ tiến độ dự án / số dự án) (trung bình không trọng số). |
| Lưu ý | Dự án ít công việc có ảnh hưởng ngang dự án lớn; khi cần đánh giá theo khối lượng, dùng KPI-03 toàn tổ chức. |

4. Nhóm chỉ số người dùng và tài liệu

KPI-09 — Thành viên hoạt động

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Số người dùng có ít nhất một thao tác được ghi nhận trong khoảng thời gian, so với tổng số người dùng của tổ chức. |
| Công thức | COUNT(DISTINCT actor_id) trong fact_user_activity; Dashboard hiển thị dạng “số hoạt động / tổng số thành viên”, chú thích “trong 7 ngày qua”. |
| Cập nhật / lọc | Gần thời gian thực; không lọc theo phòng ban. |
| Tỷ lệ hoạt động | Dùng trong báo cáo: Tỷ lệ thành viên hoạt động = Thành viên hoạt động / sĩ số × 100. |
| Ngưỡng đề xuất | Theo tỷ lệ thành viên hoạt động: Đạt: ≥ 95% · Cần theo dõi: 85% đến dưới 95% · Cần xử lý ngay: < 85% (số liệu minh hoạ). |

KPI-10 — Tài liệu mới

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Số tệp được tải lên trong khoảng thời gian (thẻ Dashboard “Tài liệu mới (7 ngày)”). |
| Công thức | Đếm sự kiện document.uploaded trong fact_document_events. |
| Lưu ý | Là số đếm tổng hợp toàn tổ chức, không lọc theo phòng ban. Việc xem nội dung tài liệu tuân theo phạm vi dự án áp dụng từ 26/10/2026 (nhân viên chỉ thấy tài liệu dự án được phân công và tài liệu chung toàn công ty; Quản lý thấy dự án của mình và dự án có phòng ban mình tham gia; Quản trị viên tổ chức thấy tất cả), nhưng không làm thay đổi cách đếm chỉ số. |

KPI-11 — Khối lượng tài liệu mới và Xu hướng hoạt động tài liệu

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Thẻ “Khối lượng tài liệu mới” = tổng lượt Tải lên và Chia sẻ trong khoảng; biểu đồ “Xu hướng hoạt động tài liệu” thể hiện hai giá trị này theo ngày. |
| Nguồn dữ liệu | Continuous aggregate daily_document_activity. |
| Cập nhật / lọc | Làm mới mỗi giờ; chỉ hỗ trợ khoảng 7 ngày và 30 ngày. Khi lọc theo phòng ban (từ 26/10/2026), chỉ đếm tài liệu do người thuộc phòng ban đó tải lên hoặc chia sẻ. |

5. Nhóm chỉ số kinh doanh

KPI-12 — Doanh số / Deal thắng

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Số deal ở giai đoạn Hoàn thành và tổng giá trị các deal đó. |
| Công thức | Đếm và cộng value của deal có stage = WON trong danh sách deal của CRM. |
| Lưu ý | Chỉ số tính trên toàn bộ deal đã Hoàn thành mà người xem được phép thấy, không lọc theo khoảng thời gian đang chọn. |
| Ngưỡng đề xuất | So với chỉ tiêu doanh số quý của Phòng Kinh doanh: Đạt ≥ 100% · Cần theo dõi 80–99% · Cần xử lý ngay < 80% (số liệu minh hoạ). |

KPI-13 — Xu hướng bán hàng theo sản phẩm

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Hai giá trị theo ngày: Số lượng bán và Doanh thu. |
| Công thức | Số lượng bán = Σ quantity; Doanh thu = Σ (quantity × unit_price) của sự kiện customer_purchase.created, đơn giá là giá tại thời điểm giao dịch. |
| Nguồn dữ liệu | Giao dịch mua hàng ghi nhận trên trang chi tiết khách hàng → daily_product_sales_summary. |
| Cập nhật / lọc | Làm mới mỗi giờ; chỉ hỗ trợ 7 ngày và 30 ngày. Khi lọc theo phòng ban (từ 26/10/2026), chỉ tính giao dịch do người thuộc phòng ban đó ghi nhận; KPI-14 áp dụng cùng quy tắc. |

KPI-14 — Sản phẩm bán chạy nhất

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Xếp hạng sản phẩm theo doanh thu trong khoảng thời gian, mặc định 5 sản phẩm đứng đầu, kèm số lượng bán. |
| Nguồn dữ liệu | /analytics/top-products; tên sản phẩm ghép từ Danh mục sản phẩm (Inventory Service). |
| Lưu ý | Xoá một giao dịch đã ghi nhận sẽ hoàn lại tồn kho nhưng không trừ khỏi số liệu bán hàng đã ghi nhận ở KPI-13 và KPI-14 (Analytics chỉ ghi sự kiện tạo giao dịch). Giao dịch nhập sai nên được báo Phòng Kinh doanh để điều chỉnh khi lập báo cáo. |

KPI-15 — Pipeline đang mở của khách hàng

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Với mỗi khách hàng: số deal đang hoạt động và tổng giá trị (hiển thị “n deal đang hoạt động — giá trị”). |
| Công thức | Đếm và cộng giá trị deal có giai đoạn khác Hoàn thành/Thất bại. |
| Nguồn dữ liệu | CRM Service (openDealCount, openDealValue). |

6. Chỉ số theo phòng ban và phân tích nâng cao

6.1. Quy tắc lọc theo phòng ban

- Dự án và công việc không gắn cứng phòng ban. Khi chọn một phòng ban, hệ thống chỉ tính công việc có ít nhất một lần được giao cho người thuộc phòng ban đó (tra qua dim_user).

- Công việc giao cho nhiều người thuộc nhiều phòng ban được tính vào mỗi phòng ban liên quan, vì vậy tổng các phòng ban có thể lớn hơn số toàn tổ chức — đây là chủ đích, không phải lỗi.

- Lọc theo người được giao áp dụng cho KPI-01, 02, 03, 05, 06, 07; KPI-11, 13, 14 lọc theo người thực hiện (tải lên, chia sẻ, ghi nhận giao dịch). Không áp dụng cho KPI-09, 10.

- Từ 26/10/2026, Quản trị viên tổ chức xem toàn tổ chức và tự chọn lọc một phòng ban; Quản lý luôn bị giới hạn ở phòng ban mình thuộc về hoặc phụ trách, không xem được số liệu toàn tổ chức hay phòng ban khác. Quản lý chưa được gán phòng ban sẽ nhận thông báo lỗi và không xem được số liệu phân tích.

6.2. Phân tích nâng cao

KPI-16 — Phễu chi tiết (drill-down)

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Bấm vào một thanh phòng ban/dự án trong biểu đồ của Trợ lý phân tích để xem phễu: Tổng công việc → Chưa xong → Quá hạn → Tập trung nhiều nhất ở (người đang giữ nhiều công việc chưa xong nhất). |
| Nguồn dữ liệu | /analytics/drill-down?scope=department¦project. |
| Phạm vi | Phòng ban: Quản trị viên tổ chức, hoặc Quản lý thuộc về/phụ trách đúng phòng ban đó. Dự án: Quản trị viên tổ chức xem toàn bộ; từ 26/10/2026 Quản lý cũng xem được nhưng chỉ đếm công việc giao cho người thuộc phòng ban mình. |

KPI-17 — Phát hiện bất thường

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Bấm Chạy phát hiện bất thường để quét toàn bộ nhân viên trong phạm vi được xem, tìm người có chỉ số lệch hẳn so với mặt bằng đội nhóm. |
| Chỉ số đầu vào | Tỷ lệ hoàn thành (0–100%), Số công việc quá hạn, Tỷ lệ chấm công = số ngày có chấm công vào / số ngày lịch của khoảng × 100%. |
| Phương pháp | Chuẩn hoá dữ liệu (StandardScaler) rồi chạy mô hình Isolation Forest với tỷ lệ bất thường cố định 10%; cần tối thiểu 4 nhân viên để so sánh có ý nghĩa. |
| Kết quả | Thẻ nhân viên bị gắn cờ, kèm chỉ số lệch nhiều nhất “so với trung bình đội nhóm”. Số nhân viên bị gắn cờ được tổng hợp thành chỉ số Trường hợp bất thường trong báo cáo KPI. |
| Báo cáo phòng ban | Bảng KPI theo phòng ban và Báo cáo KPI quý dùng Tỷ lệ chấm công cấp phòng ban = số ngày có chấm công / (sĩ số × số ngày làm việc) × 100 (đã loại trừ cuối tuần, ngày lễ), khác với đặc trưng của mô hình tính theo ngày lịch. |
| Lưu ý | Tỷ lệ chấm công là xấp xỉ: chưa loại trừ cuối tuần và ngày lễ. Kết quả là tín hiệu để trao đổi, không dùng trực tiếp để đánh giá xếp loại. |

KPI-18 — Nhận xét của Trợ lý phân tích nội bộ

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Bấm Tạo tóm tắt báo cáo: AI quét phạm vi của người xem (Quản trị viên tổ chức: toàn tổ chức, từng phòng ban và dự án; Quản lý: phòng ban của mình), chọn các điểm đáng chú ý theo kỳ tuần/tháng/quý/năm. |
| Mức độ | Cần xử lý ngay · Cần theo dõi · Điểm tích cực; mỗi nhận xét có thể kèm “so với trung bình tổ chức” (Quản lý: “so với trung bình phòng ban”) và Kế hoạch hành động (Ưu tiên cao/vừa/thấp). |
| Nguyên tắc | Số liệu do backend tính theo các KPI trên; AI chỉ diễn giải, không tự tính số. Dữ liệu bất thường gửi cho AI không kèm danh tính nhân viên. |
| Cập nhật | Chỉ chạy khi bấm nút; lưu đệm 30 phút. Dùng Google Gemini, tự chuyển sang Groq khi Gemini lỗi. |

7. Ngưỡng cảnh báo tổng hợp

Bảng dưới là ngưỡng do Công ty Demo SME đề xuất để tô màu báo cáo nội bộ và chọn nội dung họp giao ban. Hệ thống ECAP hiện không tự tô màu theo các ngưỡng này, trừ cảnh báo sát hạn của deal (≤ 3 ngày) là quy tắc có sẵn trên bảng Kanban. Bốn dòng đầu trùng với sheet Ngưỡng KPI của Bảng KPI theo phòng ban và Báo cáo KPI quý. Toàn bộ giá trị là số liệu minh hoạ.

| Mã | Chỉ số | Đạt | Cần theo dõi | Cần xử lý ngay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-03 | Tỷ lệ hoàn thành công việc | ≥ 80% | 70% – dưới 80% | < 70% |
| KPI-04 | Tỷ lệ công việc quá hạn (quá hạn / tổng công việc) | ≤ 8% | > 8% – 12% | > 12% |
| KPI-09 | Tỷ lệ thành viên hoạt động (hoạt động / sĩ số) | ≥ 95% | 85% – dưới 95% | < 85% |
| KPI-17 | Tỷ lệ chấm công (ngày có chấm công / (sĩ số × ngày làm việc)) | ≥ 95% | 90% – dưới 95% | < 90% |
| KPI-07 | Tiến độ dự án so với tiến độ trung bình | Thấp hơn < 10 điểm % hoặc cao hơn | Thấp hơn 10–20 điểm % | Thấp hơn > 20 điểm % |
| KPI-12 | Doanh số deal thắng so với chỉ tiêu quý | ≥ 100% | 80–99% | < 80% |
| — | Deal sát hạn (ngày dự kiến chốt) | > 3 ngày | ≤ 3 ngày (hệ thống tô màu) | Đã quá hạn |

8. Sử dụng KPI trong điều hành

| Nhịp | Người chủ trì | Chỉ số sử dụng | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Hằng tuần (thứ Hai) | Trưởng phòng | KPI-03, 04, 05, 15; deal sát hạn | Danh sách việc quá hạn và deal cần đẩy |
| Hằng tháng | Ban giám đốc | KPI-03, 07, 09, 12, 13, 14; nhận xét KPI-18 | Biên bản giao ban tháng |
| Hằng quý | Ban giám đốc, Phòng Nhân sự | Toàn bộ KPI theo phòng ban; KPI-17 | Báo cáo KPI quý, kế hoạch cải thiện |

9. Lưu ý về dữ liệu hiển thị

- Dòng “so với kỳ trước” (ví dụ “+12% so với tháng trước”) trên các thẻ KPI của trang Báo cáo & Phân tích hiện là giá trị minh hoạ cố định của giao diện, chưa tính từ dữ liệu; không dùng để ra quyết định.

- Khi tổ chức có từ 2 dự án có dữ liệu trở xuống, bảng và biểu đồ tiến độ dự án tự bổ sung một số dự án mẫu để minh hoạ; cột Hạn chót của Bảng chỉ số theo dự án hiện hiển thị ngày mẫu. Khi báo cáo chính thức, đối chiếu hạn chót trong mục Dự án & Công việc.

- Tên trường newDocumentsThisWeek/activeUsersLast7Days của API thực tế tính theo khoảng thời gian được truyền vào; trên Dashboard khoảng này là 7 ngày.

- Sự kiện phát sinh trước khi một cột dữ liệu mới được bổ sung (ví dụ hạn hoàn thành) có thể thiếu giá trị ở các báo cáo lịch sử.

Phụ lục A. Bảng tra cứu nhanh

| Mã | Tên chỉ số | Màn hình | Nguồn API |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01–03 | Tổng công việc, hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành | Tổng quan, Báo cáo & Phân tích | /analytics/summary |
| KPI-04 | Công việc quá hạn | Tổng quan, Phễu chi tiết | Danh sách công việc; /analytics/drill-down |
| KPI-05 | Phân bố trạng thái công việc | Tổng quan | /analytics/task-status-breakdown |
| KPI-06 | Xu hướng hoàn thành công việc | Tổng quan | /analytics/task-trend |
| KPI-07–08 | Tiến độ dự án, dự án đang chạy, tiến độ trung bình | Báo cáo & Phân tích | /analytics/project-progress |
| KPI-09–10 | Thành viên hoạt động, tài liệu mới | Tổng quan | /analytics/summary |
| KPI-11 | Khối lượng và xu hướng tài liệu | Báo cáo & Phân tích | /analytics/document-activity |
| KPI-12, 15 | Deal thắng, pipeline khách hàng | Báo cáo & Phân tích, Khách hàng | /deals, /customers |
| KPI-13–14 | Bán hàng theo sản phẩm, sản phẩm bán chạy | Báo cáo & Phân tích | /analytics/product-sales-trend, /analytics/top-products |
| KPI-16–18 | Phễu chi tiết, bất thường, nhận xét AI | Báo cáo & Phân tích | /analytics/drill-down, /ml/anomalies, /analytics/ai-insights |